Radwege-Maßnahmen-      Konzept Purkersdorf 2.1

45 Maßnahmen zur Attraktivierung

des Radverkehrs in Purkersdorf

Stand 9.11.2021

Josef Baum,

Stadtrat für Verkehr und Kreislaufwirtschaft

Inhalt

Vorwort zur Version 2.1	4

Warum JETZT ein Radwege-Maßnahmenkonzept	4

Radwege-Maßnahmen – Ausführliche Beschreibung	5

A	Bereich Linzerstraße	6

A1. Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Westseite: Mündung Süßfeldstraße-Billa	6

A2  Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Ostseite: H. Stremayrgasse - Grenze Gablitz	7

A3  Fortsetzung Rad-Gehweg Linzerstraße - Weiterführung in Gablitz	8

A4  Bad Säckingen Straße Radfahren gegen die Einbahn Bad Säckingen Straße	9

A5  Anpassung Ampelanlage Kreuzung Linzerstraße-Billa	10

A6  Süßfeldstraße - Radfahrerfreundlichere Schwellenlösungen	11

B	Bereich Wintergasse	12

B1  H. Stremayrgasse: Lückenschluss: Öffnung für Radverkehr	12

B2  H. Stremayrgasse: Sanierung des bestehenden nicht asphaltierten Abschnitts	13

B3  Wintergasse: Lösungen für mehr Sicherheit im Radverkehr liegen vor	14

C. Bereich Zentrum	18

C1  Weitere Radabstellplätze	18

C2  Kurzgasse: Ermöglichung auch des Aufwärtsfahrens für RadfahrerInnen	19

C3  Wienerstraße 2 (ehem. Volkshaus, Neue Heimat): Sicherung eines regulären Rad- Gehweges	20

C4  Pummergasse/Alois Mayergasse: Aufhebung der Einbahnregelung für RadfahrerInnen	21

C5  Wege bei Spar: Radfahrtauglichkeit der Wege beim Gablitzbach und nördlich Spar zur AHS	22

C6 Querung B44 bei Ampel Bad	24

C7  Querung B44: Suche einer großzügigen mittel- und langfristigen Lösung	26

C8  Fürstenberggasse: Erklärung zur Fahrradstraße	27

C9  Gesamtkonzept für sichere Wege zu den Schulen per Rad/Roller	29

C10  Upgrading des Weges  von  der AHS bis zur Dr. Weiss Gasse	30

C11   „Tausch“ Radweg - Fußweg Kastanienallee	31

D	Bereich Wienerstraße – Bahnhofstraße	32

D1  Bahnhofstraße: Erklärung zur Fahrradstraße	32

D2  Ausbesserungsarbeiten am Rad-Gehweg in der verlängerten Wienzeile	33

D3  Christkindlwald: Sanierung des asphaltierten Rad-Gehwegs bis Höhe Demmer	34

D4  Christkindlwald: Asphaltierung des Rad-Gehwegs von Höhe Demmer bis zur Stadtgrenze	34

D5  Verlängerte Wienzeile – Poller:  Entfernung oder Leuchtfarben-Anbringung	38

D6  Wienerstraße: Radweg entlang B1 und Herstellung einer grundsätzlichen Regelung analog zur B1 in Wien ab Stadtgrenze	39

D7  Wienzeile Ende – Mündung Rad-Gehweg: Gefahrenbereichsbereinigung	43

D8  Radrampe auf der Südseite des zukünftigen Bahnübergangs Unterpurkersdorf-Urgenz	44

D9  Überdachung Radständer und versperrbare Radabstellanlage Purkersdorf-Sanatorium	45

D10  Radquerungsfreundlichere Schaltung der Ampel B1/Pragerstraße	46

E	Bereich Deutschwald	47

E1  Deutschwaldstraße: Rad-Gehweg von Heimgartenstraße bis Einfahrt Wien Süd	47

E2  Durchfahrtsrecht für Grund Wien Süd/Schranken– Regelung	49

E3   Durchfahrtsregelung für Grund früheres Hotel Sommer	51

E5   Deutschwaldstraße von Speichberggasse bis Rechenfeldstraße: Rad-Gehweg oder andere Lösung fürs Radfahren	52

F	Bereich West – Neupurkersdorf	54

F1   Beschilderungen verbessern und (Wieder)Herstellung von Bodenmarkierungen (Leitlinien und Blocklinien) – insbesondere zwischen Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstr. 81	54

F2   Verbreiterung Rad-Gehweg zwischen Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstraße 81	55

F3   Instandsetzung Rechenfeldstraße	56

F4   Entschärfung Ecke Tullnerbachstraße- Speichberggasse	57

F5   Radweg entlang Tullnerbachstraße/B44	58

F6   Franz Steinergasse als Fahrradstraße	59

F7   Sanierung Karli Schäfergasse	61

F7   Planung Rad-Gehweg Irenentalstraße	62

F8   Zulassung von verbesserten Möglichkeiten für den Radfahrverkehr für das Heimbautal	63

G	Beschilderungen und Werbung	64

G1  Check, Verbesserung und Ergänzung aller Beschilderungen für das Radfahren	64

G2  Bewerbung von NEXTBIKE	65

G3  Werbung für Radfahren allgemein: z. B. durch Prämierungen und Wettbewerbe	66

# Vorwort zur Version 2.1

Das Radwege-Maßnahmenkonzept wurde von mir als Stadtrat für Verkehr, Energie und Kreislaufwirtschaft im entsprechenden Ausschuss im Mai 2020 als Entwurf vorgelegt, und in der in einer Erstfassung als Diskussionsgrundlage zur Kenntnis genommen.

Technisch unterstützt wurde ich dabei von Gottfried Hufnagel, dem Mobilitätsbeauftragten  der Gemeinde Purkersdorf. Wenn die EinbringerInnen andere waren, ist dies im folgenden vermerkt; zwei Maßnahmenvorschläge wurden dabei von GR Ritter eingebracht, eine von GR Röhrich. Kathy Shields (Gemeinderätin, Mitglied des Ausschusses für Verkehr, Energie und Kreislaufwirtschaft) gab eine umfangreiche Stellungnahme dazu ab, die insbesondere auf eine grundlegende Erweiterung und eine Integration in einen breiteren Verkehrs- und klimapolitischen Rahmen gerichtet ist. Auch F. Nirschl gab eine Stellungnahme ab. Vielen Dank für alle Beiträge!

Der Großteil der Bilder stammt von Gottfried Hufnagel, danke!!

Nach anderthalb Jahren sind (erstaunlich) viele Maßnahmen in die Wege geleitet worden, einiges ist umgesetzt, es haben sich neue Aspekte und auch weitere Maßnahmen ergeben. Ein erneutes Update 2.1 (nach 1.0 im Jahr 2020 und 2.0 im Juni 2021) ist notwendig geworden, wobei ab 9. 11. 2021 sicher wieder laufend weitere Änderungen nachtzutragen wären.

Da alle wesentlichen Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs der Genehmigung bei der BH bedürfen, sind derzeit fast ein Dutzend Maßnahmen bei der BH eingereicht, zum Teil schon über einem Jahr. Ich habe dem Landesbaudirektor und dem Bezirkshauptmann mit dem Ersuchen um baldige Bearbeitung bzw. um die Schaffung der Ressourcen hiefür geschrieben

Josef Baum, Stadtrat für Verkehr und Kreislaufwirtschaft, 9. 11. 2021

# Warum JETZT ein Radwege-Maßnahmenkonzept

Das vorliegende Update für ein Radwege-Maßnahmenkonzept Purkersdorf ist umsetzungsorientiert, und wird (weiter) in Teilbereichen realisiert werden. Es soll aber auch weiter diskutiert, verbessert und erweitert werden (work in progress). Es wird zu Abänderungs- und Ergänzungsvorschlägen eingeladen, und zwar bezüglich größerer, eher mittelfristig realisierbarer Projekte wie insbesondere auch für kleinere Maßnahmen, die unter den gegebenen Umständen in absehbarer Zeit Verbesserungen bringen.

Mountainbike-Routen sollen in einer späteren Phase behandelt werden.

Notwendige große Visionen und weitere Pläne sollen sich aus der Umsetzung der vorhanden Maßnahmen entwickeln.

Purkersdorf hat - ausgehend von einem niedrigen Radfahranteil - hohes Potential für die Zunahme des Radverkehrs.

Wesentliche Faktoren für die absehbare Zunahme des Radverkehrs sind:

- Durch die zunehmende Attraktivität der Bahn werden zukünftig mehr Menschen das Rad als Zubringer zu den Bahnstationen nutzen

- Gesundheitsaspekte und Aspekte der Lebensqualität werden, gerade nach der Corona-Krise wichtiger werden (schon während der Corona-Krise war eine zunehmende Fahrrad-Frequenz zu bemerken)

- Gerade für junge Menschen kann und soll die tägliche Bewegung auch mit dem Fahrrad wieder attraktiver werden

- Da sich der Tourismus nach der Corona-Krise tendenziell dahingehend entwickeln wird, dass einheimische Ziele und damit auch der Wienerwald wieder größeres Gewicht erhalten werden, ist es zweckmäßig, und auch möglich, die Attraktivität dafür zu verbessern, was auch zur wünschenswerten höheren Auslastung der Gastronomie beitragen kann.

- Klimapolitische Gesichtspunkte werden immer wichtiger: wenn die selbst gestellte Perspektive der Klimaneutralität von Purkersdorf bis 2030 erreicht werden soll, sind unbedingt entschiedene Maßnahmen im Bereich der Mobilität notwendig: ein Phasing-out der fossilen Mobilität erfordert für die notwendige Akzeptanz die Schaffung von attraktiven beziehungsweise annehmbaren Alternativen. Der Radverkehr ist dabei ein wichtiger Faktor. Angesichts der kurzen Frist bis 2030 sind Alternativen und Anreize dafür so schnell wie möglich zu schaffen, und begonnen soll dabei mit Maßnahmen werden, die wenig kosten.

- Die zunehmende E-Mobilität wird auch eine steigende Anzahl von Elektrofahrrädern bewirken. Elektrofahrräder werden auch von Personen stärker genutzt werden, die bisher weniger das Fahrrad nutzen.  – Allerdings stellen sich dadurch auch neue Sicherheitsprobleme.

- Nicht zuletzt bewirkt eine Ausdehnung des Radverkehrs mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Frequenz in den lokalen Geschäften, was mehr Umsatz und letztlich auch eine Stabilisierung des Ortskerns und der lokalen Wirtschaft unterstützt.

- Manchmal wird angeführt, dass Radfahren in Purkersdorf deshalb geringes Potential habe, weil in Purkersdorf etliche Siedlungen an Hängen lokalisiert sind. Fakt ist allerdings, dass der Anteil der Wohnbevölkerung in Gebieten, bei denen signifikante Höhenunterschiede zu überwinden sind, insgesamt gering ist, und der größte Teil der Bevölkerung durchaus an nahen flacheren Radwegen angesiedelt ist.   Dazu kommt, dass der Anteil an Elektrofahrrädern an verkauften Fahrrädern schon über ein Drittel beträgt.

### Radwege-Maßnahmen – Ausführliche Beschreibung

Im folgenden sind (derzeit) 45 Maßnahmen zur Attraktivierung des Radverkehrs in Purkersdorf angeführt, die ab sofort und Zug um Zug näher geprüft, weiter detailliiert und umgesetzt werden sollen. Insbesondere werden die Maßnahmen auch Dringlichkeit, Kostengünstigkeit und Bedeutung beschreiben.

Mit der Umsetzung erster Maßnahmen ist begonnen werden. Etliche Maßnahmen können auch mit geringen Mitteln realisiert werden.

Ein schrittweiser Ausbau wird einen zunehmenden Radverkehr begünstigen, dadurch wird wieder Nachfrage nach weiteren Maßnahmen im Sinne von Lebensqualität und klimapolitischer Zweckmäßigkeit entstehen.

## Bereich Linzerstraße

### A1. Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Westseite: Mündung Süßfeldstraße-Billa

Der Rad-Gehweg wurde an sich vor Jahren errichtet, ist aber derzeit nicht ausgewiesen. Durch die geplante Erneuerung der Gablitzbachbrücke im Sommer 2020 durch die Straßenbauverwaltung NÖ wurde im Brückenbereich der "Rad-Gehweg" um über 20 cm verbreitert und auch das Geländer wurde erhöht. Dadurch erhöht sich die Attraktivität des Rad-Gehwegs. Und kann nun leichter genehmigt werden.

Positiver Hinweis auch im Entwurf zum Verkehrskonzept 2021.

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | sehr groß |
| Zuständigkeit | BH, dann Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | Nach Erlassen der BH-Verordnung |
| Fertigstellungsmöglichkeit | Ab sofort nach Verordnung durch die BH |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

In Umsetzung begriffen

Ansuchen für Verordnung des Rad-Geh-Weges wurde Mitte 2020 gestellt; Beschilderung   erfolgt nach Verordnung durch die BH

### A2  Lückenschluss: Rad-Gehweg Linzerstraße Ostseite: H. Stremayrgasse - Grenze Gablitz

Hier wurde im Prinzip vor Jahren ein Rad-Gehweg errichtet, er wurde aber nie ausgewiesen. Zusammen mit einem Rad-Gehweg Linzerstraße (Maßnahme 1) und einer verbesserten Querungsmöglichkeit der Linzerstraße (Maßnahme 5) wird so einerseits eine zweite schnellere Radverbindung nach Gablitz für zeitsensible RadfahrerInnen geschaffen, eine günstigere Anbindung an Geschäfte am Lintnerplatz bewerkstelligt und  eine attraktive Anbindung aus dem Raum Gablitz an die Wintergasse bzw. Wien ermöglicht. - Ist auch im Projektbericht "Radlgrundnetz" angeführt.

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering; geringfügige externe Vergabe war notwendig |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | sehr groß |
| Zuständigkeit | BH, dann Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | Nach Erlassen der BH-Verordnung |
| Fertigstellungsmöglichkeit | Ab sofort nach Verordnung durch die BH |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

In Umsetzung begriffen

Ansuchen für Verordnung des Rad-Geh-Weges wurde nach Herstellung der notwendigen Planunterlagen Mitte 2020 gestellt; Beschilderung erfolgt nach Verordnung durch die BH

### A3  Fortsetzung Rad-Gehweg Linzerstraße - Weiterführung in Gablitz

Bezüglich der Fortsetzung des Rad-Gehweges an der Linzerstraße (Ostseite) ist eine Abklärung der Weiterführung in Gablitz zweckmäßig. Dabei geht es vor allem um den Verlauf vor Penny.

Dadurch kann ein Lückenschluss vollzogen werden: Zum Anschluss an den bestehenden Gablitzer Geh-Radweg auf der Westseite der B1 über die Ampel dort fehlen nicht viel mehr als 100 Meter.

Dieser Bereich liegt allerdings auf Gablitzer Gemeindegebiet

Siehe auch Maßnahme A2

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | sehr groß |
| Zuständigkeit | Gemeinde Gablitz, Bürgermeister |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Information an und Kontaktaufnahme mit Gemeinde Gablitz und Eigentümern ist durch den Stadtrat erfolgt.Weitere Nachfragen erscheinen zweckmäßig

Leitlinien zweckmäßig, Blumentrogverschiebung notwendig

### A4  Bad Säckingen Straße Radfahren gegen die Einbahn Bad Säckingen Straße

Entsprechend Empfehlung 9.1. „Radfahren gegen die Einbahn Bad Säckingen Straße“,   Verkehrskonzept Herrengasse - Bad Säckingenstrasse-Wintergasse Technischer Bericht 1 (2017)

Positiver Hinweis auch im Entwurf zum Verkehrskonzept 2021.

| Dringlichkeit | mäßig |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Ausschuss; Stadtrat; Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Beschlussfassung;

Ansuchen dafür;

Abstimmung mit Straßenbauverwaltung NÖ;

Information und Maßnahmen für Verständnis durch Bevölkerung

### A5  Anpassung Ampelanlage Kreuzung Linzerstraße-Billa

Außerhalb der Geschäftszeiten von Billa, insbesondere am Wochenende, ist die Ampel zur Querung bei Billa außer Betrieb. Für den absehbaren doppelten Lückenschluss zwischen Radroute H. Stremayergasse sowie Rad-Gehweg Süßfeldstraße-Billa auf der Westseite der B1 und dem Rad-Gehweg  H. Stremayergasse-Ortsgrenze Gablitz auf der Ostseite der B1 ist eine effiziente Querung der Linzerstraße nicht nur zu den Geschäftszeiten von Billa zweckmäßig.

Eine Anpassung des Signalprogrammes ist auf Grund einer verkehrstechnischen Überprüfung durch die BH möglich. Der Kostenanteil für die notwendige Umrüstung für die Gemeinde beträgt  vertraglich 1% (!) der Herstellungskosten.

Ampelanlage Billa Linzerstraße

| Dringlichkeit | gering |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | 10 € (!) für Gemeinde |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | Antrag an BH erfolgt |
| Fertigstellungsmöglichkeit | Ab sofort nach Verordnung durch die BH |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

Das Ansuchen für eine verkehrstechnische Überprüfung zur Anpassung der Ampel-Programmierung der Ampel-Querung Linzerstraße bei Billa zu Zeiten mit erwartbarem signifikanten Verkehr auch außerhalb der Geschäftszeiten von Billa im Sinne einer möglichst schnellen und sicheren fuß- und radfahrerfreundliche Querung wurde bei der BH gestellt

### A6  Süßfeldstraße - Radfahrerfreundlichere Schwellenlösungen

Neun Schwellen in der Süßfeldstraße sind zur Beruhigung des KFZ-Verkehrs zweckmäßig, beeinträchtigen aber in dieser Form die Attraktivität des Radfahrens.

Positiver Hinweis auch im Entwurf zum Verkehrskonzept 2021.

| Dringlichkeit | gering |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | mittel; Kostenschätzung zweckmäßig |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Bauamt oder externe Kostenschätzung, Ausschuss, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

Abschätzung der Optionen und Kosten durch Bauamt oder Anbot

## Bereich Wintergasse

### B1  H. Stremayrgasse: Lückenschluss: Öffnung für Radverkehr

Das Radfahren ist in der H. Stremayrgasse ist offiziell außer in den Wohnstraßenabschnitten am Ende und Anfang offiziell nicht erlaubt gewesen, wenngleich mit dem Rad gefahren wurde. Entsprechend dem Projekt "Radlgrundnetz" und der Empfehlung 9.9. „Fahrverbot „Ausgenommen Radfahrer“ in der Hardt-Stremayr Gasse“, Verkehrskonzept Herrengasse - Bad Säckingenstrasse-Wintergasse Technischer Bericht 1 (2017) von DI Rennhofer wurde bei der BH um eine Öffnung für den Radverkehr angesucht. Frühere bestehende Rillen waren zu entschärfen.

Natürlich ist dieser Verbindungsweg auch für das gesamte (zukünftige) Radwegnetz nicht unwichtig.

- In den 2 Wohnstraßenabschnitten am Ende und Anfang der Gasse ändert sich dadurch nichts: dort dürfen RadfahrerInnen wie alle anderen Fahrzeuge nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren.

So sah es noch 2020 aus

| Dringlichkeit | sehr groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering; nach Anbot wurde baulichen Sanierung von zwei Rinnen vollzogen |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | sehr groß |
| Zuständigkeit | Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | Nach Erlassen der BH-Verordnung |
| Fertigstellungsmöglichkeit | Ab sofort nach Verordnung durch die BH |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

In Umsetzung begriffen

Die Begutachtung bezüglich Ansuchen für ein durchgängiges Radfahren in der H. Stremayrgasse ist positiv. Wenn die Verordnung der BH bei der Gemeinde einlangt, wird die neue Beschilderung erfolgen.

### B2  H. Stremayrgasse: Sanierung des bestehenden nicht asphaltierten Abschnitts

Unebenheiten und die Schotterbeschaffenheit können den Radverkehr beeinträchtigen. 2020 wurden in der H. Stremayrgasse Befestigungsarbeiten beauftragt und durchgeführt. Bis zu einer möglichen Asphaltierung sollen bei derzeit nicht asphaltierte Abschnitten regelmäßig von der Bauabteilung der Gemeinde Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden.

Anregung durch:  GR Ritter

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal bis mittel |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | laufend |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Wird laufend vollzogen

Asphaltierung wäre in Betracht zu ziehen

### B3  Wintergasse: Lösungen für mehr Sicherheit im Radverkehr liegen vor

Im Bereich Wintergasse gibt es einerseits eine hohe Bevölkerungszahl mit einer hohen Bevölkerungsdichte und andererseits enge Straßen mit einem signifikanten LKW-Verkehrsanteil. Für die dichtbesiedelte Wintergasse ist es wichtig vor allem für Kinder trotz schwieriger Umstände (HOLZ-LKW-Verkehr!) die Sicherheit beim Radfahren zu erhöhen: Die derzeit bestehende Unsicherheit führt etwa dazu, dass Eltern ein an sich naheliegendes Radfahren für Kinder nur wenig ins Auge fassen.

In der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radweg-Potenzial-Planung ist die Wintergasse als RADHAUPTROUTE (mit Fördermöglichkeit 60-70 %) verzeichnet, für den Bereich Kieslinggasse bis Höhe Ex-Dibl-Druck wird angegeben „Maßnahmen nötig“

Für den Bereich ab der Kieslinggasse (hier kann auf sicherere Radrouten zum Hauptplatz ausgewichen werden) liegt ein zweiteiliges Anbot des Büros Rennhofer vom 16.7. 2020 vor, darin heißt es :

„Im Zuge mehrerer Begehungen und Erhebungen konnte festgesellt werden, dass die Wintergasse sowohl von Freizeitradlern als auch von Alltagsradlern benutzt wird. Bei den Freizeitradlern handelt es sich im überwiegenden Maß um geübte Radfahrer, welche die Wintergasse abseits der Verkehrsspitzen benutzten, wobei Konflikte mit dem motorisierten Verkehr nicht beobachtet werden konnten. Anders stellt sich die Situation für Alltagsradler, und hier insbesondere für den Schulverkehr, dar. Aufgrund der Gleichzeitigkeit der morgendlichen Verkehrsspitze sowohl des motorisierten Verkehrs als auch der Alltagsradler (z.B. Schüler) kommt es zu Fahrbewegungen und zu Begegnungen, für welche die derzeitige Ausgestaltung der Wintergasse keinen optimalen Rahmen abgibt“.

Und weiter: „Zur Unterstützung des Alltagsradverkehrs wird die Errichtung eines kombinierten Rad- und Gehweges „ohne Benützungspflicht“ entlang der Wintergasse vorgeschlagen. Durch die Errichtung eines solchen kombinierten Rad- und Gehweges “ohne Benützungspflicht“ könnte ein Betrag für die Sicherheit der Alltagsradler in der Verkehrsspitze geleistet werden, während es für Freizeitradler zu keinen oder nur geringen Änderungen kommen würde. Das trifft auch auf die Leistungsfähigkeit der Wintergasse für den motorisierten Verkehr zu. Es würde zwar zu einer Änderung betreffend der Anordnung und der Länge der einstreifigen Abschnitte kommen, es müsste jedoch nur eine geringfügige Änderung hinsichtlich der generellen Leistungsfähigkeit hingenommen werden. Infolge der Errichtung des Radweges kommt es zu Änderungen bei der Anordnung der vorhandenen PKW-Stellplätze, die Gesamtanzahl der PKW Stellplätze kann jedoch voraussichtlich annähernd gleichgehalten werden“.

Das Büro Rennhofer schlägt eine Vorgangsweise in zwei Etappen vor:

Radweg Wintergasse:

Honorarangebot Planung Radweg Wintergasse - (zzgl. Mwst):

Abschnitt 1: Kieslinggasse bis Kindergarten (Wintergasse 46) (Länge ca. 720m): 25.145  € (zzgl. Mwst)

Abschnitt 2: Kindergarten (Wintergasse 46) bis Wintergasse 117a (Länge ca. 430m): 16.521 € (zzgl. Mwst)

Grobgeschätzte Kosten Errichtung Radweg Wintergasse:

Abschnitt 1: Kieslinggasse bis Kindergarten (Wintergasse 46) (Länge ca. 720m) 500.000 (zzgl. Mwst.)

Abschnitt 2: Kindergarten (Wintergasse 46) bis Wintergasse 117a (Länge ca. 430m) 300.000 (zzgl. Mwst.)

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | Ca. 842.000 € laut grober Kostenschätzung |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Stadtrat zur Beauftragung von Planungsarbeiten, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | sehr groß |

Status/Nächste Schritte:

Einholung weiterer Angebote oder Beauftragung  der Anbote Rennhofer bezüglich Planung

– kann in 2 Etappen erfolgen

B4  Dr. Weißgasse, Franz Guschl-Gasse und Kieslinggasse: Aufhebung der Einbahnregelung für RadfahrerInnen

Im Bereich Wintergasse gibt es einerseits eine hohe Bevölkerungszahl mit einer hohen Bevölkerungsdichte und andererseits enge Straßen mit einem signifikanten LKW-Verkehrsanteil. Die dadurch bestehende Unsicherheit führt etwa dazu, dass Eltern ein an sich naheliegendes Radfahren für Kinder nur wenig ins Auge fassen.

Im von der Gemeinde 2017 beauftragten „Verkehrskonzept Herrengasse Bad Säckingen Straße Wintergasse“ heißt es im Punkt 9.3 unter „Radfahren gegen die Einbahn Dr. Weiss Gasse“:

„Es wird vorgeschlagen, „Radfahren gegen die Einbahn ohne Fahrstreifentrennung“ in Anlehnung an die RVS 03.02.13 „Radverkehr“, Punkt 8.2.3. zu verordnen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens (bei Trockenwetter: 19 KFZ in der Spitzenstunde, das entspricht im Durchschnitt alle 189 Sekunden 1 PKW) erscheint jedoch eine Fahrstreifentrennung entbehrlich“. (Entsprechende Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen (Zusatztafeln) sind in einem Lageplan vorgeschlagen).

Diese Begründung gilt sinngemäß auch für Franz Guschl-Gasse und Kieslinggasse, die mit der Dr. Weißgassse in einem Einbahn-System verbunden sind; daher hat sich der Ausschuss 7 für eine Gesamtlösung für alle drei Gassen mit folgender Begründung  ausgesprochen:

- „Radfahren gegen die Einbahn“ in diesen drei Gassen ist eine Verbesserung für RadfahrerInnen im Bereich Wintergasse, insbesondere bei der Fahrt in und von Richtung Zentrum, Schulen und Bahnstation Purkersdorf-Zentrum

- Die Maßnahme entspricht der Empfehlung von mehreren Verkehrsexperten (Petzmann, Rennhofer und Knoflacher), die für Purkersdorf gearbeitet haben

- Vorteilhafterweise liegt ein Plan dazu (Rennhofer)vor.

- Damit entstehen der Gemeinde - außer Verkehrszeichen – vorbehaltlich einer Stellungnahme der BH - keine weiteren Kosten.

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | Nach Erlassen der BH-Verordnung |
| Fertigstellungsmöglichkeit | Ab sofort nach Verordnung durch die BH |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

In Umsetzung begriffen

Das Ansuchen für eine entsprechende Verordnung wurde gestellt; eine Beschilderung   erfolgt nach Verordnung durch die BH

## C. Bereich Zentrum

### C1  Weitere Radabstellplätze

Die Radlobby Purkersdorf legte im Frühjahr 2020 Vorschläge für Radabstellanlagen für 7 Bereiche im Zentrum vor (vor Volksbank, vor Generali, vor Tribüne Hauptplatz, Bachgasse, Rathaus, Bezirksgericht, NMS). Eine Evaluierung der Bauabteilung resultierte im Platz vor der Volksbank. Nach Diskusssionen Vorarbeiten des Ausschusses 7 wurde vom Stadtrat am 26.1.21 eine kostengünstige Beschaffung über „Wir5vomWienerwald“ angestrebt, die auch vollzogen wurde (Mobile kombinierte Anlagen mit je  3 Rad-Anlehn-Bügeln zu ca. 250€ pro 3er-Garnitur; von insgesamt 15 mindestens 4 für Purkersdorf). Es wurden auch vier Standorte zur Aufstellung von kostengünstigen Radabstellanalgen beschlossen (bei Post, Bezirksgericht, BIPA und Volksbank).

Auch vor der Volksschule und der NMS soll jeweils mindestens eine 3er-Garnitur aufgestellt werden.

| Dringlichkeit | sehr groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering; wird voraussichtlich durch den Mitgliedsbeitrag bei „Wir5vomWienerwald“ abgedeckt; die Post hat einen Beitrag avisiert |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | sehr groß |
| Zuständigkeit | Bürgermeister, Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | November 2021 |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

In Umsetzung begriffen

Die Ständer wurden geliefert, und sollen demnächst aufgestellt werden

### C2  Kurzgasse: Ermöglichung auch des Aufwärtsfahrens für RadfahrerInnen

Wichtig für Attraktivität und Kürze der Wege bezüglich Station Purkersdorf Zentrum. Derzeit ist Einfahrt in Kurzgasse von unten rechtlich nicht zulässig, Radfahren in der Kurzgasse aber schon!

| Dringlichkeit | gering |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

Ansuchen bei BH dafür; Beschilderung

Soll im Zusammenhang mit Gesamtmaßnahmen im Schulbezirk erfolgen

### C3  Wienerstraße 2 (ehem. Volkshaus, Neue Heimat): Sicherung eines regulären Rad- Gehweges

Für das derzeit in Realisierung befindliche Bauprojekt forderte die ÖBB im Kontext des Eisenbahnrechts wegen großer Nähe zur Bahn einen deutlichen Abstand zum Bahndamm ein. In diesem Sinn konvergierten die Interessen der ÖBB und die Zweckmäßigkeit der Sicherung eines regulär breiten Rad- und Gehweges, wenngleich wahrscheinlich die reguläre Breite von 3,5 m  nicht erreicht werden wird.

Wichtig ist auch, dass der Weg eben sein wird – und nicht wie vor dem Neubau eine beträchtliche Erhöhung in der Mitte aufweist.

Ein (regulär) breiter Rad- und Gehweg im Bereich Wienerstraße 2 würde für den Bereich Bahnhofstraße und Fürstenberggasse eine attraktive direkte Verbindung bedeuten, ohne dass zweimal eine Bahnunterführung benutzt werden muss und dabei insbesondere im Bereich der Kreuzung Kurzgasse-Pummergasse durchaus Sicherheitsprobleme anzutreffen sind. Eine direkte und attraktive Führung südlich der Bahn kann nicht nur die Fahrsicherheit deutlich erhöhen, sondern großräumig betrachtet auch die gesamte Rad-Strecke Wien-Purkersdorf West aufwerten.

In diesem Sinn beschloss der Ausschuss am 5.5.20 eine Entschließung.

Noch ist der Rad- und Gehweg aber nicht realisiert.

In der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radweg-Potenzial-Planung ist dieser  Abschnitt als Teil des zukünftigen Radschnellweges vorgesehen.

So sah der Weg vor der derzeit laufenden Errichtung eines Gebäudes durch die Neue Heimat aus

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | sehr groß |
| Zuständigkeit | Bürgermeister, Ausschuss, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

- Gespräche mit Neuer Heimat (und ÖBB) mit dem Ziel der klaren Regelung eines regulär breiten Rad- und Gehweges zwischen Bauland und Bahndamm.

- Definitive Aufnahme als Radschnellweg in die Radweg-Potenzial-Planung

- Beauftragung der Vorentwurfsplanung durch die Gemeinde im Rahmen des derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Prozesses der Radschnellwegplanung

- Ausweisung im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan

### C4  Pummergasse/Alois Mayergasse: Aufhebung der Einbahnregelung für RadfahrerInnen

Das Radfahren für (eine große Zahl der) BewohnerInnen der Pummergasse und für SchülerInnen/LehrerInnen sollte erleichtert werden.

In der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radweg-Potenzial-Planung ist die Pummergasse als RADHAUPTROUTE  (mit Fördermöglichkeit 60-70 %) verzeichnet.

Siehe auch C.9

| Dringlichkeit | mäßig |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Stadtrat, Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Ansuchen bei dafür; Beschilderung

Soll im Zusammenhang mit Gesamtmaßnahmen im Schulbezirk erfolgen (C.9)

### C5  Wege bei Spar: Radfahrtauglichkeit der Wege beim Gablitzbach und nördlich Spar zur AHS

Die Wege zwischen Spar und Gablitzbach, bzw. nördlich des Spars zur AHS sind relativ schmal und dürfen rechtlich von RadfahrerInnen nicht benützt werden. Dies bedeutet allerdings, dass eine legale vertretbare Radzufahrt zur AHS aus dem Bereich Herrengasse nicht möglich ist. Umgekehrt ist das legal vertretbare Erreichen des Spar vom Hauptplatz her oder von der AHS mit dem Rad nicht gangbar.

Diese Wege sind für die Fuß- und Radläufigkeit im Zentrum sehr wichtig und weisen auch eine hohe Frequenz auf. Dafür sind Lösungen zu finden, ohne dass die zeitlich aufwändige Querung der B1 notwendig wird.

Voraussichtlich wird es ohne bauliche Veränderungen keine Lösung bzw. Genehmigung der BH geben. Daher sollten Anbote für Planungen dafür eingeholt werden.

| Dringlichkeit | mäßig |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | offen |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Gemeinderat; Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Ausschuss; Einholung von Anboten zur Planung

### C6 Querung B44 bei Ampel Bad

Durch die hohe Frequenz des motorisierten Verkehrs auf der B44 ist ein sicherer Übergang auf der Haupt-Radroute durch Purkersdorf eine sehr wichtige Frage der Verkehrssicherheit. Der Übergang ist sensibel für den Großteil des Radverkehrs des Westens von Purkersdorf Richtung Zentrum bzw. den Radverkehr von Wien Richtung westliche Nachbargemeinden.

Seit etwa 25 Jahren ist diese Frage offen gewesen. Immer wieder gab es Anläufe, neue Varianten, Hindernisse und Stopps; mit dem Ergebnis, dass es real keine legale sichere Querung gab. Es war auch zuletzt bei diesem Hauptweg keine Querung angezeigt, d. h. es wurde oft ungesichert eine stark befahrene Straße gequert, was ein beträchtliches Gefahrenpotential bedeutet.

Es standen immer wieder diverse Optionen im Raum, den Radweg über die Ampel beim Bad vorbeizuführen. Auch wegen der Steigung wurde die Route über das Bad von RadfahrerInnen Richtung Wien oft auch nicht angenommen. Zuletzt blieb nur mehr diese Option offen.

Die Querung bei der Marienkapelle wurde baulich – im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten – schon vor mehreren Jahren errichtet, es gab Einreichpläne dafür. Diese Einreichpläne für die baulich schon errichtete Querung bei der Marienkapelle für  RadfahrerInnen wurde vom BH-Gutachter zuletzt aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Eine  - an sich naheliegende Lösung der Führung eines Rad-Gehweges von der Einmündung der Schöffelgasse nördlich der B44 bis zur Ampel kann wegen der zu geringen Straßenbreite im Brückenbereich nicht realisiert werden.

Die baulich schon vor etlichen Jahren weitgehend realisierte Querung bei der Marienkapelle wurde vom BH-Gutachter zuletzt aus Sicherheitsgründen abgelehnt

Die Gasse ohne Namen vom Bad bis zur Ampel – VOR der vollzogenen Veränderung

Im September 2020 fasste der Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss: Die Ampelanlage beim Bad wurde inzwischen so umgebaut, dass auch RadfahrerInnen legal queren können. Die namenlose Straße zwischen B44 und Bad ist nur mehr für FußgängerInnen und den Radverkehr zu nützen. Damit  RadfahrerInnen auf der schrägen Straße nicht leichtfertig in die Kreuzung fahren wird es bei der Kreuzung verschränkte Planken geben.

Nach über 25 Jahren Diskussion und Bemühungen gibt es damit eine sichere B-44-Radquerung beim Bad.

| Dringlichkeit | sehr groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Ausschuss |
| Handlungsmöglichkeit | vollzogen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2021 |
| Bedeutung | sehr groß |

Status/Nächste Schritte:

Vervollständigung von Bodenmarkierung und Beschilderungen

### C7  Querung B44: Suche einer großzügigen mittel- und langfristigen Lösung

Siehe auch C6.

In der Vergangenheit wurde für eine B44-Radquerung auch eine großzügige Lösung in Form einer Unterführung entlang des Wien-Flusses zur Diskussion gestellt.

Dies könnte – von Westen her gesehen - durch eine Absenkung des Radweges östlich der Kastanienallee auf das nördliche Ufer des Wienflusses, der weiteren Führung unter der Straßenbrücke und dann durch eine Einbindung in die Fürstenberggasse erfolgen.

Technisch ist das möglich, ist aber mit bedeutenden Kosten verbunden. Dafür sprechen jedenfalls Verkehrssicherheit und Schnelligkeit.

Da der Wienfluss im Bereich der Straßenbrücke demnächst wahrscheinlich neu zu befestigen ist, sollte ein solches mögliches Unterführungsprojekt dabei zumindest mitbedacht werden.

| Dringlichkeit | gering |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | sehr hoch |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | offen |
| Zuständigkeit | Ausschuss |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

Besichtigung vergleichbarer Unterführungen z. B. beim Radweg entlang der Großen Tulln südlich von Neulengbach

Einholung einer Grobkostenschätzung

### C8  Fürstenberggasse: Erklärung zur Fahrradstraße

Die Fürstenberggasse ist eine wichtige Route für RadfahrerInnen vom Purkersdorfer Zentrum Richtung Westen. Es ist zweckmäßig, dort die Sicherheit weiter zu verbessern. Die zweckmäßigste Maßnahme dazu ist Erklärung zur Fahrradstraße. Dies wird auch im Entwurf zum Verkehrskonzept Purkersdorf empfohlen.

Da dies im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde liegt, ist eine Zustimmung der BH nicht erforderlich und kann so schnell umgesetzt werden.

Im Wesentlichen wird es dadurch für Kraftfahrzeuge keine Durchfahrt, sondern nur mehr Zu- und Abfahrt geben. Jedenfalls würde dadurch eine gewisse Verkehrsberuhigung Platz greifen.

Es liegt nahe, dass die Erklärung zur Fahrradstraße im Zusammenhang mit Fertigstellung der Baustelle Wienerstraße 2 zu sehen ist, wobei ein nahtloser Übergang von der derzeitigen Sperre der Fürstenberggasse auf eine Fahrradstraße zweckmäßig ist.

In der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radweg-Potenzial-Planung ist dieser  Abschnitt als Teil des zukünftigen Radschnellweges vorgesehen.

Positiver Hinweis auch im Entwurf zum Verkehrskonzept 2021.

Die rechtlichen Grundlagen für eine Fahrradstraße seien angeführt:

Fürstenbergasse    Foto: Sonja Wunderli

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Bürgermeister, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | Frühjahr 2021 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

In Umsetzung begriffen

Im September 2011 hat sich der Gemeinderat auf Antrag von S. Klinser  auf eine Umsetzung dieser Maßnahme orientiert.

Der Stadtrat hat daraufhin auf Vorschlag  des Ausschusses die Vorentwurfsplanung im Rahmen der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radschnellweg-Planung (ohne Kosten für die Gemeinde) beauftragt, das gleichzeitig das Fachgutachten für die Verordnung zur Radstraße bilden wird.

Nach Vorliegen dieser Planung kann der Gemeinderat in Abstimmung mit der Fertigstellung der Bauarbeiten Wienerstraße die Erklärung zur Fahrradstraße vollziehen

### C9  Gesamtkonzept für sichere Wege zu den Schulen per Rad/Roller

Die Sicherheit für Kinder im Verkehr und insbesondere für SchülerInnen muss ein oberstes Ziel jeglicher Verkehrsmaßnahmen sein.

Von der Bearbeitung des Verkehrskonzepts für Purkersdorf wurde daher ein schlüssiges und umsetzbares Gesamtkonzept für sichere Wege zu den Schulen (einschließlich der AHS) zu Fuß und per Rad/Roller erwartet. Dies sollte insbesondere den Hauptplatz, die Pummergasse und  Kaiser Josefstraße samt umliegende Straßen umfassen. Ein solches Konzept liegt allerdings nicht vor, wenngleich es diesbezügliche positive Hinweise im Entwurf zum Verkehrskonzept 2021 gibt.

In der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radweg-Potenzial-Planung ist die Pummergasse als RADHAUPTROUTE  (mit Fördermöglichkeit 60-70 %) verzeichnet.

Derzeit liegen an die 10 Maßnahmenvorschläge von Mitgliedern des Verkehrs- und Bildungsausschusses vor, darunter  das Radfahren gegen die Einbahn  in der Pummergasse und  Alois Mayer Gasse.

Pummergasse

Foto: Sonja Wunderli

| Dringlichkeit | hoch |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | offen |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | offen |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Bürgermeister, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

Beschlussfassung des Verkehrsausschusses zu einzelnen Maßnahmenvorschläge von Mitgliedern des Verkehrs- und Bildungsausschusses vor, darunter  das Radfahren gegen die Einbahn  in der Pummergasse und  Alois Mayer Gasse. (siehe auch C.4). - Dann Beschlussfassung im Gemeinderat

### C10  Upgrading des Weges  von  der AHS bis zur Dr. Weiss Gasse

Während der Weg vom Hauptplatz über eine B1-Brücke zur AHS breit und attraktiv ist, ist die Fortsetzung des Weges entlang der Bahn bis zur Dr. Weiss Gasse  sehr eng. Da dies der einzige Weg der Verbindung von Hauptplatz und dem Gebiet der dicht bewohnten Wintergasse abseits der ebenfalls engen und von Kraftfahrzeugen viel befahrenen Herrengasse ist, wird dieser Weg  von FußgängerInnen stark frequentiert, aber auch von RadfahrerInnen genützt.

Die Eigentumsverhältnisse entlang des Weges lassen derzeit nicht sehr viel Spielräume für eine Veränderung zu. Trotzdem sind Verbesserungen notwendig, auch wenn sie nur klein sein mögen.

| Dringlichkeit | hoch |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | offen |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Bürgermeister, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

- Beantragung einer Verkehrsberatung

- Planliche Darstellung der Eigentumsverhältnisse und Einleitung von Gesprächen mit Anrainern inkl. ÖBB

- Einholung eines Gutachtens

- Berücksichtigung im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan

### C11   „Tausch“ Radweg - Fußweg Kastanienallee

Es gibt einen Vorschlag von Stadtrat DI Oppitz, den Radweg und Fußweg in der Kastanienallee „auszutauschen“. Begründet wird dies damit, dass für FußgängerInnen und für HundebesitzerInnen, die dort gerne den Fußweg benutzen, die direkte Wassernähe günstiger ist.

Bei einer Gesamtbeurteilung der Vor- und Nachteile eines „Tauschs“ überwiegen die Vorteile.

Bei einer Nachfrage bei Alt-Stadtrat Liehr, unter dem der (bislang einzige ausschließliche) Radweg errichtet wurde, stellte sich heraus, dass ursprünglich die Lokalisierung des Radwegs auch sachlich so geplant war.

Falls der Radweg und der Fußweg in der Kastanienallee „ausgetauscht“ würden, wäre bei der Türe aus der Wohnhausanlage der Tullnerbachstraße eine entsprechende Warnung bzgl. des Radweges anzubringen.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Bürgermeister, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | Beantragung bei BH durch Bürgermeister |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

Der Ausschuss hat vorgeschlagen, dass die Stadtgemeinde bei der Bezirkshauptmannschaft beantragt, den Radweg und den Fußweg in der Kastanienallee „auszutauschen“. Im Stadtrat fand dieses anliegen allerdings keine Mehrheit

## Bereich Wienerstraße – Bahnhofstraße

### D1  Bahnhofstraße: Erklärung zur Fahrradstraße

Siehe auch C3 und C8

Die Bahnhofstraße ist eine wichtige Route für RadfahrerInnen aus der Wienzeile bzw. der Wienerstraße ins Zentrum. Es ist zweckmäßig, dort die Sicherheit weiter zu verbessern. Die zweckmäßigste Maßnahme dazu ist die Erklärung zur Fahrradstraße (Die rechtlichen Grundlagen sind in C8 genauer angeführt.). Dies wird auch in der Veracom-Studie des Landes NÖ und im Entwurf zum Verkehrskonzept Purkersdorf empfohlen.

Da dies im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde liegt, ist eine Zustimmung der BH nicht erforderlich und kann so schnell umgesetzt werden.

Im Wesentlichen wird es dadurch für Kraftfahrzeuge keine Durchfahrt, sondern nurmehr Zu- und Abfahrt geben. Jedenfalls würde dadurch eine gewisse Verkehrsberuhigung Platz greifen.

In der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radweg-Potenzial-Planung ist dieser  Abschnitt als Teil des zukünftigen Radschnellweges vorgesehen.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | Ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Vorgangsweise analog zur Fürstenberggasse: Der Stadtrat sollte entsprechend dem Beschluss des Verkehrsausschusses die Vorentwurfsplanung im Rahmen der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radschnellweg-Planung beauftragen (ohne Kosten für die Gemeinde), das gleichzeitig das Fachgutachten für die Verordnung zur Radstraße bilden kann.

Nach Vorliegen dieser Planung kann der Gemeinderat in Abstimmung mit der Fertigstellung der Bauarbeiten Wienerstraße die Erklärung zur Fahrradstraße vollziehen

### D2  Ausbesserungsarbeiten am Rad-Gehweg in der verlängerten Wienzeile

Am nicht asphaltierten Abschnitt des Rad-Gehweges in der verlängerten Wienzeile  vom Schranken Wienzeile bis Station Purkersdorf-Sanatorium treten immer wieder Schlaglöcher oder Unebenheiten zutage, die vor allem bei Nässe unangenehm sind. Da dieser Abschnitt viel befahren ist, sollen und werden von der Bauabteilung der Gemeinde regelmäßig Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Bauabteilung |
| Handlungsmöglichkeit | regelmäßig |
| Fertigstellungsmöglichkeit |  |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Laufende Beobachtung und Durchführung von Ausbesserungsarbeiten

### D3  Christkindlwald: Sanierung des asphaltierten Rad-Gehwegs bis Höhe Demmer

- D4, da sich herausstellte, dass beide Abschnitte fördertechnisch zweckmäßig zusammen zu behandeln sind

### D4  Christkindlwald: Asphaltierung des Rad-Gehwegs von Höhe Demmer bis zur Stadtgrenze

Risse im Asphalt, die immer wieder Ausbesserungsarbeiten erfordern

Im Stadtrat vom 16.3.21 wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Sanierung des Rad-Gehwegs Christkindlwald beginnend von der Station Purkersdorf Sanatorium bis zur Stadtgrenze wurde von verschiedenen Seiten urgiert:

- Insbesondere auch die Bezirksvertretung Penzing hat dieses Thema beim überregionalen Treffen am 16. September 2020 in Wien Penzing angesprochen: von Wien  aus sei der Rad-Gehweg bis zur Stadtgrenze gut ausgebaut.

- Durch Corona gab es insbesondere auf diesem Rad-Gehweg höhere Frequenzen

- In den letzten Monaten war der Rad-Gehweg in diesem Bereich tatsächlich mit Geschäftskleidung oft nur teilweise zumutbar.

Faktum ist, dass dieser Weg ein wichtiger Teil des Rad-Gehwege-Netzes ist, und es nahe liegt, dass die Einfahrt nach Purkersdorf nicht gleich als Problembereich wahrgenommen werden sollte.

Die Orientierung auch auf einen Radweg entlang der B1 in der Wienerstraße ist kein Widerspruch zu Sanierung im Bereich Christkindlwald. Es wird in Zukunft voraussichtlich in Relation Purkersdorf Zentrum eben einen schnelleren Radweg entlang der B1 geben und den bisherigen Radweg Bahnhofstraße-Wienzeile-Christkindlwald mit anderen Qualitäten. Ähnliches zeichnet sich für die Relation Purkersdorf Zentrum – Tullnerbach sowie die Relation Purkersdorf Zentrum Gablitz ab.

Der Abschnitt setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der erste reicht von der Station Purkersdorf Sanatorium bis zur Einfahrt Demmer und weist eine Asphaltdecke auf. Diese ist aber mangelhaft. Der zweite Abschnitte reicht von der Einfahrt Demmer bis zur Stadtgrenze, weist nur eine einfache Befestigung auf und ist bei oder nach nassem Wetter meist nicht angenehm zu befahren.

Von der Bauabteilung wurden im Rahmen des Rahmenvertrags Anbote eingeholt:

Für den ersten Abschnitt liegt ein Anbot  für 23.902,7 € vor, inkl. UST.

Für den zweiten Abschnitt liegen 2 unterschiedliche Anbote vor. Eines für eine Asphaltierung mit 43.617,59 € inkl. UST, und eines mit einer Befestigung in der Art, wie sie mit einer mechanischen Tragschichte von der Wienzeile bis zur Station Purkersdorf Sanatorium realisiert ist (19.168,81 € inkl. UST) – Anbote beiliegend.

Nach Rücksprache mit der Förderabteilung des Landes ist die Sanierung des Rad-Gehwegs Christkindlwald voraussichtlich mit mindestens 60 % förderbar. Voraussetzung dafür ist, dass in der Radwegnetzplanung für die Region dieser Abschnitt als wichtig und damit als förderbar erachtet wird. Dies ist aber sehr wahrscheinlich, weil dieser Weg – wie erwähnt – quasi ein Nadelöhr im regionalen Radwegnetz ist.

Vom Land wurde nahegelegt, einen grundsätzlichen Beschluss zu fassen und das Projekt dann zur Förderung einzureichen.  Eine tatsächliche  Realisierung könnte zwar schon vor der definitiven Förderzusage beginnen. Im Sinne der Sicherheit  einer für die Gemeinde finanziell günstigen Umsetzung kann (und soll) das Projekt erst nach der definitiven Förderzusage umgesetzt werden.

- Eine Variante mit Wasserdurchlässigkeit ist laut Baudirektor in diesem Abschnitt bei einem Grundwasserspiegel von ca. 2 Meter unter der Oberfläche beschränkt sinnvoll, weil dann Wasser auch nach oben gedrückt werden könnte, und so die Festigkeit der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Ökologische Faktoren können dagegen angeführt werden (so ist letztlich die Entsorgung von Asphalt aufwendiger). Entscheidend ist es aber, im Sinne der notwendigen Verkehrswende die nicht-fossile Mobilität so attraktiv wie möglich zu machen.

Es gibt auch nur relativ geringe Eingriffe in den Boden (laut Baudirektor würden ca. 10 cm vom Boden bzw. der jetzigen Befestigung abgetragen). Da ein großer Teil des Weges beschattet ist, kommt auch der Erhitzungseffekt durch den Asphalt nur beschränkt zur Geltung.

Für die Asphalt-Variante spricht der geringere Rollwiderstand, und dass ein Radweg in diesem Sinn wesentlich für RadfahrerInnen gedacht ist. Zur Realisierung der Mobilitätswende sind in jeder Hinsicht attraktive Wege notwendig, die bei jedem Wetter auch mit Geschäftsbekleidung befahren werden können.

Auch von der Stadt Wien oder der Rad-Lobby NÖ wird der Standpunkt vertreten, dass viel befahrene Radwege grundsätzlich zu asphaltieren sind.

Angesichts der hohen Förderquote und einer einheitlichen Belaggestaltung für den Abschnitt sprach von Anfang an einiges dafür, beim zweiten Abschnitt die Variante mit der Asphaltierung zu wählen. Dies würde unter Abzug von 60 % Förderung 17.744,04 + 9561,08= 27.008.12 € inkl. UST kosten (Alternativ würde die Verbindung der mechanischen Tragschichte für den Abschnitt Demmer bis Grenze Wien mit der Asphaltierung des Abschnitts Demmer bis zur Station Purkersdorf Sanatorium bei 60 % Förderung 17.228,60 € an Ausgaben für die Gemeinde bedeuten).

Der Ausschuss sprach sich dafür aus, für den wiennahen Teil die kostengünstigere Variante ohne Asphaltieren zu wählen und auch für den Abschnitt von Station Purkersdorf-Sanatorium bis Demmer diese Variante in Betracht zu ziehen. Es wurde weiter angeregt mit der Fam. Demmer ein Gespräch über eine Kostenbeteiligung zu führen.

Nach der Ausschusssitzung ergab sich diesbezüglich folgende Lage:

- Da der Vertrag zwischen Familie Demmer und Stadtgemeinde eine Asphaltdecke für den Abschnitt Station Purkersdorf-Sanatorium bis Demmer vorsieht, müsste für eine andere Lösung der Vertrag geändert werden. Von Seiten der Familie Demmer wurde diesbezüglich keine Bereitschaft geäußert, auch nicht bez. Mitfinanzierung.

Der Vertrag sieht auch die Verantwortung der Gemeinde für den Radweg vor, und auch in diesem Sinne ist eine Sanierung zweckmäßig

- Bei einem neuerlichen Gespräch bezüglich Förderung (das erste Gespräch wurde im Blick auf die Variante Asphaltierung geführt) wurde von Seiten der Landes Förderstelle klargestellt, dass es eine Förderung – vereinfacht ausgedrückt - nur geben kann, wenn auch der bisher nicht asphaltierte Bereich für RadfahrerInnen verbessert wird, sprich asphaltiert wird. In den Richtlinien dazu heißt es bezüglich Förderbarkeit: „(Um-)Baumaßnahmen an bereits bestehenden Radverkehrsanlagen, sofern die erstmalige Herstellung der RVS-Konformität sowie die verkehrssichere Befahrbarkeit erzielt wird“.

https://www.noe.gv.at/noe/Radfahren/Foerderung-Radverkehrsanlagen-Noe.html

RVS-Konformität würde konkret eine deutliche Verbreiterung bedeuten: das wäre aber sehr schwierig und kostspielig (Bäume, Laternen…), naturschutzrechtliche Bestimmungen wären zu beachten, Grund müsste wahrscheinlich angekauft werden. Angesichts der extremen Schwierigkeit dort eine RVS-Konformität herzustellen, aber auch der wichtigen Funktion dieses Radweges scheint die vorgeschlagene Vorgangsweise für die Förderstelle akzeptabel.

Daraus ergeben sich drei reale Handlungsvarianten:

- Außer Ausbessern der Schlaglöcher keine Handlungen zu setzen

- Entsprechend den Anboten den Weg bis zu Demmer wieder zu asphaltieren und den Weg von Demmer bis zur Stadtgrenze mit einer mechanischen Tragschichte zu erneuern. Kosten für die Gemeinde: 43.071.51 € inkl. UST. Dazu gibt es für keinen Abschnitt eine Förderung.

- Entsprechend den Anboten den Weg bis zu Demmer wieder zu asphaltieren und den Weg von Demmer bis zur Stadtgrenze erstmals zu asphaltieren. Dies wäre mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mit 60 bis 65 % förderbar.

Kosten für die Gemeinde (mit 60 % Förderung): 27.008.12 € inkl. UST.

Variante 3 zeichnet sich durch deutlich weniger Kosten für die Gemeinde und mehr Qualität für die NutzerInnen des stark genutzten Rad-Gehweg aus.

Der Weg nach dem grundsätzlichen Beschluss im Stadtrat ist folgender:

- Einreichung für Förderung (A1-Formular), (erfordert noch keinen definitiven Beschluss von GR oder STR zur Geldausgabe)

- Bei positiver Vorprüfung: Mitteilung eines Stichtags durch das Land, ab dem förderbare Maßnahmen frühestens beauftragt werden könnten

- Der Gemeinde wird dann eine Erhaltungserklärung übersandt, die vom GR oder Stadtrat beschlossen werden muss.

- Bestätigung durch Bearbeiter der Netzplanung, dass dieser Radweg Teil des Netzes ist (kann nachgereicht werden)

- Erst NACH definitiver Förderzusage ist die definitive Beauftragung der Baumaßnahmen angebracht.

Antrag: Der Stadtrat beschließt grundsätzlich   auf dem Rad-Geh-Weg im Christkindlwald von der Station Purkersdorf-Sanatorium bis zu Demmer entsprechend den vorliegenden Anboten den Asphalt zu erneuern und den Weg von Demmer bis zur Stadtgrenze erstmals zu asphaltieren, sofern dafür jeweils eine entsprechende Förderung bewilligt wird. Beim Land wird um diese Förderung angesucht.

Kosten ohne Förderung: 43.617,59 € +23.902,7 €= 67.520,29 inkl. UST

Kosten unter Abzug von  60 % Förderung: 17.744,04 + 9561,08= 27.008,12 € inkl. UST“

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | mittel |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel bis hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Bürgermeister, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | Beauftragung nach Förderzusage |
| Fertigstellungsmöglichkeit | Frühjahr 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

- Beschluss bezüglich Erhaltung nach Förderzusage(für Mitte Dezember 2021 avisiert)

- Beauftragung nach Förderzusage

### D5  Verlängerte Wienzeile – Poller:  Entfernung oder Leuchtfarben-Anbringung

Poller stellen für RadfahrerInnen immer wieder eine Gefahr dar; und werden von Radfahrorganisationen wie der Radlobby Purkersdorf nicht befürwortet.

Anregung durch Radlobby Purkersdorf

| Dringlichkeit | gering |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Ausschuss; Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

Wahrscheinlich von Bauabteilung bewerkstelligbar

### D6  Wienerstraße: Radweg entlang B1 und Herstellung einer grundsätzlichen Regelung analog zur B1 in Wien ab Stadtgrenze

2021 wurde von Seiten des Landes NÖ ein Auftrag zur regionalen (Radweg)Netzplanung mit besonderer Konzentration auf einen Radweg in Purkersdorf entlang von B1 und B44 zwischen Wien und Tullnerbach vergeben. Eine solche Studie soll Grundlagen zum Trassenverlauf und zu den Kosten liefern. Positive Ergebnisse sind Voraussetzung für Förderungen.- Ergebnisse der Planung aus der ersten Stufe liegen vor. In der zweiten Stufe kann die Gemeinde, wenn sie den Projekten tatsächlich näher treten will,  die „Vorentwurfsplanung“ planmäßig ab März 2022, nur in begründet en Ausnahmefällen früher). Die Kosten für die „Vorentwurfsplanung“ werden ebenso wie die Planungen in der ersten Stufen zur Gänze vom Land übernommen.

Dieser geplante Radweg wird auch Radschnellweg genannt. Das heißt aber nicht, dass auf diesem Radweg (sehr) schnell gefahren wird, sondern dass der Radweg eine  besondere Attraktivität haben wird: Er soll eine entsprechende Breite, und möglichst wenig Querungen bzw. Stopps aufweist, und ist üblicherweise keine Rad-Gehweg ist, sondern eben ein Radweg.

Die derzeitigen Planungen der zur regionalen (Radweg)Netzplanung sehen die Führung  des Radweges an der Nordseite der Wienerstraße von Wien kommend bis zur Bahnhofstraße vor. Anschließend soll er in die Bahnhofstraße einmünden

Mit der Fertigstellung  der „Vorentwurfsplanung“ liegen dann konkrete Planungen mit Kostenangaben vor. In der dritten Stufe, frühestens ab Herbst 2022, kann und soll die Gemeinde Entscheidungen zur prioritären Vorgangsweise und die definitive Detailplanung beauftragen, wobei dann dafür für die Gemeinde eine Kostenbeteiligung von ca. 25-40 % gilt

Hintergrund und Details:

Das Land NÖ hat – möglicherweise im Zusammenhang mit neuen Förderungen von Schnellradwegen durch den Bund - im Rahmen eines Gesamtkonzepts für NÖ einen groben Routenplan für einen (Schnell)Radweg Pressbaum-Purkersdorf-Wien vorgesehen.

Übersicht Potentialregionen Radbasisnetze und Korridore Radschnellwege

https://www.radland.at/200-km-radschnellwege-in-niederoesterreich

Laut Frau DI Krenn, die beim Land NÖ für Fahrradwegförderungen zuständig war, ist dies ein „Angebot“. Danach kann real mit ca. 60 bis 75 % Förderungen für die Errichtung von Radwegen gerechnet werden. Die Nachfrage nach Radwegmittel sei – laut DI Krenn - derzeit sehr intensiv.

Absehbar ist, dass Bund und Land zusammen solche Wege mit 75% fördern können. Zunächst war von der Gemeinde die grundsätzliche Bereitschaft zur Beteiligung notwendig. Diese wurde von Purkersdorf auch ausgedrückt.

Von Seiten der Stadt Wien wird großes Interesse am weiteren Vorgehen in Purkersdorf gezeigt, da die Einbeziehung von Investitionen für einen regulären Radweg an der Hauptstraße in das nächstjährige Bauprogramm davon abhängig gemacht wird, ob dabei an der Stadtgrenze auch auf der anderen Seite eine Fortsetzung real absehbar ist.

Nach dem Treffen am 16. September 2020 in Wien Penzing bezüglich Radwegverbindungen zwischen  Purkersdorf und Wien fand am 23.11.20 ein Folgemeeting statt, bei dem Wien grundsätzlich entsprechend der Beurteilung einer Wiener Audit-Kommission grünes Licht für einen Radweg entlang der B1 bis Purkersdorf gab, wobei eine Route nördlich der B1 vorgeschlagen wurde.

Als erster Schritt wird vom Land NÖ – ohne Kosten für die Gemeinden - eine Untersuchung zur Eignung im Rahmen des Radbasisnetzes (früher „Radlgrundnetz“) durchgeführt (auch Netz- oder Potentialplanung genannt), für die als Voraussetzung die Unterstützungserklärungen aller (möglicherweise) beteiligten Gemeinden  (im Rahmen von Wir 5 im Wienerwald) vorliegen musste.

- Damit hat sich ein Angebot für eine Vorstudie für eine Anpassung der Wiener Straße vor „Anbot für eine Machbarkeitsstudie für eine Radfahranlage entlang der B1“  zu einem Preis von € 15.684,29) vom Büro Traffix (Vorschlag Rennhofer) vom Sommer 2020 auch erübrigt.

Wenn die vom Land NÖ beauftragte Studie in der ersten und zweiten Stufe vorliegt, stehen für Purkersdorf wichtige grundsätzliche Entscheidungen bzw. perspektivische Festlegungen, für die gesamte für die Wienerstraße an. In der Wienerstraße sind durch die dichte Besiedlung  und den beträchtlichen Verkehr sowie infolge der bestehenden Parkplätze, der technische Einbauten und Einfahrten optimale bzw. gute Lösungen bzw. Grundsatzoptionen zu finden (Rückbau auf 2 oder 3 Fahrspuren, Verlauf des Radwegs nördlich oder südlich der Bundesstraße usw.), die auch jeweils mit Kosten und Kostentragungen zu bewerten sind. Abhängig von der Detailliertheit der „Netzplanung“ bzw. der Verbundenheit mit einer Detailplanung sind möglicherweise auch weitere Planungen von Seiten der Gemeinde in Auftrag zu geben, bevor ein Auftrag der baulichen Umsetzung erfolgen kann.

Angesichts der Dimension des Umbaus in der Wienerstraße muss auch entschieden werden, welche Abschnitte zuerst geplant und umgesetzt werden können.

Grundsätzlich wäre die Schaffung eines regulären Rad-Weges entlang der Wienerstraße auch bei Aufrechterhaltung der 4 Fahrzeugspuren denkbar, hätte aber wahrscheinlich negative Folgen für FußgängerInnen und Parkplätze. Ein  Rad(schnell)weg sollte insgesamt attraktiv sein. Und auch der Auto- und Busverkehr soll gleichzeitig optimal gestaltet werden.

Entsprechend Wiener Planungen für einen Radweg an der Hauptstraße und ähnlich wie in der Fortsetzung der Wienerstraße in Wien (Hauptstraße) könnten die Autofahrspuren auf insgesamt 2 (eine in jede Richtung) verringert werden.  (Zeitweise) können so Parkmöglichkeiten in der „zweiten Spur“ geschaffen werden, und ebenso gibt es so Platz für reguläre Rad- und Gehwege beiderseits. Dies wird voraussichtlich größere bauliche Maßnahmen erfordern.

Ein „Regime“ wie bei der Fortsetzung der B1/Wienerstraße in Wien ab Stadtgrenze wird keine Staus und auch keine Sicherheitsprobleme verursachen, weil es diese auf der Hauptstraße in Wien auch nicht gibt.

Purkersdorf hätte über die Radwegförderungen voraussichtlich jedenfalls durch die Attraktivierung der Wienerstraße auch einen Zusatznutzen.

Wichtig wird es sein, auch die Straßenverwaltung, die über die Orientierung schon informiert ist, in die Projekte wesentlich zu integrieren. Auch die Verfasser des Verkehrskonzepts sollen eingebunden werden.

- In einer Eingabe von Herrn Bintinger wurde vorgeschlagen, den Grünstreifen, der auf der Höhe Wiener Straße 81 bereits vorhanden ist, bis zur Hausnummer 87 weiterzuführen und so auch dort einen Abstand zwischen Straße und Gehsteig in diesem durch den Bahn-Zugang stärker frequentierten Abschnitt zu realisieren. Dadurch würde, wie Herr Bintinger schreibt, für Autofahrer aus Wien kommend, „die Fahrbahn einfach 100 Meter ‘später’ zweispurig werden“.

Es besteht inzwischen ein weiterer Vorschlag von Herrn G. Eitel Ähnliches auf der Höhe Hotel Friedl auf der Seite des Hotels zu machen.

Bemerkenswert daran ist, dass die Umsetzung einen konkreten (ersten) Teilschritt zum sehr großen Projekt eines Gesamtumbaus der Wienerstraße bedeuten würde, und auch vom Finanziellen her vergleichsweise einfacher zu handhaben wäre.

Der Baudirektor stellte dazu fest, dass genau in diesem Bereich und zwar auf der Richtung Purkersdorf zum Zentrum links liegenden Fahrbahn wichtige (Kanal)Schächte liegen, die monatlich zu warten sind, wobei diese Fahrspur dabei gesperrt werden muss. Daraus ergibt sich, dass bei einer – wie vorgeschlagen - intendierten Nutzung des bisherigen rechten Fahrstreifen für eine Gehsteigverbreiterung bzw. Grünfläche regelmäßig ein Problem der Verkehrsumleitung entstehen würde. Zu lösen wäre das Problem durch eine Verlegung wichtiger (Kanal)schächte, was jedoch mit beträchtlichen Kosten verbunden wäre.

Eine angestrebte Beschattung durch in Zukunft größere Bäume würde durch die Notwendigkeit von ausreichend Raum für Wurzeln ebenfalls die Verlegung wichtiger (Kanal)schächte,, und damit sehr hohe Kosten bedeuten.

Inzwischen hat das überparteiliche „Team Wienerstraße“ einen 10-Punkte Plan zur Steigerung der Sicherheit und Attraktivität der B1 vorgelegt:

https://www.teamwienerstrasse.at/

Eine Illustrierung der Vorschläge des „Team Wienerstraße“

Der ganze Radweg von Untertullnerbach bis nach Wien entlang von B1 und B44 ist kaum unter Gesamtkosten von 1 Mill € denkbar.

Von Seiten des Purkersdorfer Finanzstadtrates ist trotz der extrem schwierigen Finanzlage die klare Bereitschaft gegeben, zur Realisierung von Radwegen bzw. der Inanspruchnahme von hohen Förderungen dafür und für Planungen (die genauso hoch gefördert werden) durch entsprechende Budgetposten für 2021 Vorsorge zu treffen, da es selbst bei Zinsenzahlungen für den Eigenanteil ökonomisch nicht sinnvoll wäre, so hohe Förderungen nicht im Auge zu haben. Im Purkersdorfer Budgetbeschluss für 2022 (wie schon für 2021, aber nicht verwendet) werden daher voraussichtlich wieder 460 000 € für Investitionen in den Radverkehr für 2021 vorgesehen werden. Dies ist jedenfalls wieder ein klares Signal an das Land. Der Beschluss für 2021 hat möglicherweise dazu beigetragen, dass der Radweg entlang der B1 und B44 in Purkersdorf in die erste Tranche der Netzplanung in NÖ aufgenommen wurde.

Bei näherer gesamthafter Überlegung ist natürlich nicht nur die Wienerstraße, sondern die gesamte Relation Grenze Wien (B1) bis zur Grenze Tullnerbach zu betrachten (wenngleich der Fokus auf der Wienerstraße liegt, weil dort alles komplexer ist). Ein Ergebnis könnte auch sein, dass aus Gründen der geringeren Komplexität und der geringeren Kosten sinnvoll sein könnte, zunächst in der Tullnerbachstraße anzufangen ist, auch weil hier die Straßensanierung schon länger Jahre zurückliegt, während in der Wienerstraße die letzte Generalsanierung noch nicht lange her ist, und die Landesstraßenabteilung deswegen bezüglich einem größeren Umbau eher bremsend sein könnte.

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | sehr hoch |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | groß |
| Zuständigkeit | Ausschuss; Bürgermeister, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | weitere Entscheidungen nach definitiver Vorlage der Netzplanung |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | sehr groß |

Status/Nächste Schritte:

Weitere Entscheidungen bezüglich Beauftragung der Vorentwurfsplanung nach Vorlage der vom Land NÖ  beauftragten - im März 2022

### D7  Wienzeile Ende – Mündung Rad-Gehweg: Gefahrenbereichsbereinigung

Beim Übergang vom Rad-Gehweg zur Straße haben sich durch eine gleichzeitige Gebäudeeinfahrt Sicherheitsprobleme ergeben.

Anregung durch: GR Röhrich

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Ausschuss; Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

Ausschuss; Begutachtung über Verkehrskonzept oder Anbot eines externen Experten

### D8  Radrampe auf der Südseite des zukünftigen Bahnübergangs Unterpurkersdorf-Urgenz

Im Sinne einer effizienten radmäßigen Verbindung der Wintergasse und der Stadtteile südlich des Bahnhofs Unterpurkersdorf wird ein zukünftiger Lift bei der Querung nicht ausreichend sein. Eine Radrampe wie z. B. in Wien Hadersdorf bei Billa hätte darüber hinaus einen Mehrfachnutzen.

Bei der Gemeinderatssitzung am 24.9. 2020 wurde eine Urgenz für eine Herstellung einer Radrampe auf der Südseite des zukünftigen Bahnübergangs Unterpurkersdorf vereinbart. Im Bericht an den Stadtrat vom 5.4. wurde die Forderung wieder zur Kenntnis genommen.

Beim neuen Übergang (hier der alte) sollte auch eine Radrampe errichtet werden

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | soll von der ÖBB getragen werden |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Gemeinde: Bürgermeister, Ausschuss, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Die Urgenz ist vom Bürgermeister durchzuführen – mit ausführlicher Begründung

### D9  Überdachung Radständer und versperrbare Radabstellanlage Purkersdorf-Sanatorium

An der Station Purkersdorf Sanatorium ist eine hohe (und steigende) Zahl von abgestellten Fahrrädern zu beobachten. Fahrradabstellanlagen wurden erweitert, sind aber nicht überdacht. Eine Errichtung sollte jeweils von der ÖBB mitgetragen werden.

Ebenfalls existiert dort keine versperrbare Radabstellanlage. Aufgrund von Meldungen von Diebstählen auch in diesem Bereich sollte eine solche errichtet werden.

Kostenvoranschläge für eine eigene versperrbare Radabstellanlage in Form von Fahrradboxen wurden eingeholt (ab ca. 1000 € pro Box). Die Kosten dafür sind relativ hoch. Im Verkehrsausschuss wurde das Anliegen diskutiert. Zwei Mitglieder übernahmen die Aufgabe, dieses Anliegen bei Verhandlungen mit der ÖBB einzubringen. – Von Seiten der Gemeinde ist eine gesamte Neugestaltung des Platzes an der Station Purkersdorf Sanatorium angedacht.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | mittel |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | ÖBB, Gemeinde |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

- Weitere Kostenvoranschlag für Überdachung und eigene versperrbare Radabstellanlage sollten eingeholt werden

- Abstimmung mit ÖBB, bzw. im Rahmen der Gesamtgestaltung des Platzes an der Station Purkersdorf Sanatorium

### D10  Radquerungsfreundlichere Schaltung der Ampel B1/Pragerstraße

Es gab mehrfach Anfragen bezüglich der Möglichkeit der Reduzierung der langen Wartezeiten für FußgängerInnen und RadfahrerInnen bei der Ampel B1/Pragerstraße.

Nach Beschluss im Ausschuss wurde im Stadtrat beschlossen einen Antrag bezüglich einer weiteren Optimierung des Fußgänger- und Autoverkehrs B1/Pragerstraße zu stellen.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | BH, Bürgermeister, Ausschuss |
| Handlungsmöglichkeit | ab Entscheidung der BH |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

- Entscheidung BH

- Neuprogrammierung Ampel

## Bereich Deutschwald

### E1  Deutschwaldstraße: Rad-Gehweg von Heimgartenstraße bis Einfahrt Wien Süd

Auf der westlichen Seite der Deutschwaldstraße nördlich des Gasthauses wurden vor einigen Jahren Bäume gefällt, und als Grund dafür wurde angegeben, dass dort ein Gehsteig errichtet wird. Nun wäre dort relativ einfach aus dem bankettartigen Gehsteig ein Rad-Gehweg machbar, um einen ersten Abschnitt einer sicheren Verbindung von Deutschwald in Zentrum zu ermöglichen, was auch in Anbetracht der großen Wohnhausanlage in der Heimgartenstraße zweckmäßig erscheint.

Für diesen Bereich liegt ein Anbot des Büros Rennhofer vom 16.7. 2020 vor, darin heißt es:

„Es soll ein kombinierter Geh- und Radweg an der Westseite der Deutschwaldstraße auf einer Länge von ca. 230m errichtet werden. Die Länge von 230m lässt sich in 2 Teilabschnitte unterteilen:

 Teilabschnitt Süd, Länge ca. 110m: Um die entsprechende Breite zur Errichtung eines kombinierten Geh- und Radweges zur Verfügung stellen zu können, soll der Graben an der Ostseite der Fahrbahn um ca. 1,2m nach Osten verlegt werden, ebenso der Fußpfad neben dem Graben.

 Teilabschnitt Nord, Länge ca. 120m: Der bestehende Gehsteig soll zu einem kombinierten Geh- und Radweg verbreitert werden. Die derzeit bestehenden Längsparkplätze an der Ostseite der Deutschwaldstraße können teilweise erhalten bleiben (Einengung der Fahrbahn – Wartepflicht bei Gegenverkehr), einige Stellplätze entfallen jedoch.

Grobkostenschätzung:

Die Kosten für die Errichtung des kombinierten Rad- und Gehweges auf einer Länge von ca. 230m können mit ca. 200.000.- zzgl. MwSt. grob abgeschätzt werden.

Honorarangebot Planungskosten:

Kombinierter Geh- und Radweg an der Westseite der Deutschwaldstraße Abschnitt Heimgartenstraße bis Einfahrt Wien Süd (Länge ca. 230m) Summe zzgl. MwSt. 14.579,50

Deutschwaldstraße

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | hoch |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Gemeinde: Bgm, Ausschuss, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Weitere Anbotseinholung für Planung oder Realisierung Anbot Rennhofer

### E2  Durchfahrtsrecht für Grund Wien Süd/Schranken– Regelung

Siehe auch E.3

Die Festlegung des Durchfahrtsrechtes für den Grund Wien Süd im Bereich des nun errichteten Schrankens ist notwendig für den Lückenschluss zur Grillparzergasse. Da auf der Deutschwaldstraße zwischen Einfahrt   Wien-Süd-Bau und Deutschwaldstraße auf absehbare Zeit keine insbesondere auch für Kinder sichere Lösung für Radfahren geschaffen werden kann, ist die Führung über die Grillparzergasse zweckmäßig und unerlässlich.

Derzeit gibt es Hemmnisse durch die Eigentumsverhältnisse insbesondere bezüglich der Brücke  über den Deutschwaldbach. Dazu fanden  unter Beteiligung der wesentlichen Akteure Besprechungen statt, z. B. am 10.9.2021.

- Hinzu kommt, dass die BewohnerInnen der Grillparzergasse sehr besorgt sind, dass der Abbruch- und Baustelleverkehr für das Grundstück Moder /Sommer (jetzt Wohnkompanie) nach derzeitigem Stand nicht über den kurzen Weg an die Deutschwaldstraße führen soll, sondern über die Grillparzergasse, die eine Wohnstraße ist.

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | offen |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Gemeinde: Bürgermeister, Ausschuss, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort; dringend |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

Gespräche mit Eigentümern über Form der Realisierung des Durchfahrtsrechts.

Es ist im öffentlichen Interesse notwendig im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan beim derzeitigen Schranken Deutschwaldstraße 10 a sowie  beim Grundstück der Wohnkompanie das Durchgangsrecht für Fußgänger und das Durchfahrtsrecht für Radfahrer einzuzeichnen

Auf Grund der komplexen Interessenslage soll unabhängig vom Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zwecks Schaffung einer Grundlage für eine reale Lösung, die für alle Seiten akzeptierbar ist,  eine fachliche juristische Beratung mit dem Ziel der optimalen Sicherung des Durchgangs für Fußgänger und das Durchfahrtsrecht für Radfahrer bzw. öffentlicher Interessen, sowie der Hintanhaltung einer nichtnotwendig Beeinträchtigung der Lebensqualität in der Grillparzergasse in Anspruch genommen werden.

### E3   Durchfahrtsregelung für Grund früheres Hotel Sommer

Über den Grund des früheren Hotels Sommer fuhren seit langer Zeit RadfahrerInnen bzw. wurde er von FußgängerInnen genutzt. Es ist eine klare Feststellung und Festlegung dieses Rechts notwendig. Die Dringlichkeit ist hoch, weil hier ein neues Bauprojekt in Planung ist.

Derzeit gibt es Hemmnisse durch die Eigentumsverhältnisse insbesondere bezüglich der Brücke  über den Deutschwaldbach.

Die Durchfahrt ist unbedingt notwendig um eine Alternative zur engen Deutschwaldstraße in diesem Bereich zur Verfügung zu haben.

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | offen |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Gemeinde: Bürgermeister, Ausschuss, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

Gespräche mit Eigentümern über Form der Realisierung des Durchfahrtsrechts,

Eindeutige Berücksichtigung im neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan

Siehe auch E.2

E4   entfällt

### E5   Deutschwaldstraße von Speichberggasse bis Rechenfeldstraße: Rad-Gehweg oder andere Lösung fürs Radfahren

Wenn dieser relativ  kurze Abschnitt für ein sichereres Radfahren tauglich gemacht werden kann, dann gäbe es insbesondere zusammen mit den Maßnahmen E1 bis E4 eine attraktive und relativ sichere Anbindung aus Deutschwald  - mit inzwischen einigen auch größeren Wohnbauten – an das Zentrum und die Schulen (für Kinder wichtig) wie auch an die Bahnstation Purkersdorf Zentrum.

Für diesen Bereich liegt ein Anbot des Büros Rennhofer vom 16.7. 2020 vor, darin heißt es:

„An der Kreuzung mit der Rechenfeldstraße mündet die von der Deutschwaldallee kommende Radroute aus. Zwischen der Rechenfeldstraße und der Speichberggasse weist die Deutschwaldstraße folgenden charakteristischen Querschnitt auf:

 Asphaltierter Gehsteig an der Westseite (Breite ca. 1,6m)

 Grünstreifen (Breite ca. 1,5m – 2m) (im Grünstreifen befinden sich 5 große Bäume)

 Fahrbahn (Breite ca. 6m)

 Begrünte Böschung

 Geschotterter Gehweg; das Niveau des Gehweges befindet sich ca. 1m bis 2m über dem Niveau der Fahrbahn

Vorgeschlagene Trassenführung:

Um eine durchgängige Trassenführung für Radfahrer zu erreichen, ohne dass die 5 großen Bäume entfernt werden müssen, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

• Kombinierter Rad- und Gehweg auf einer Länge von ca. 20m an der Ostseite der Deutschwaldstraße vor dem Kinderspielplatz. Der Zaun des Kinderspielplatzes muss um ca. 1,5m versetzt werden.

• Adaptierung des Brückenbauwerkes; Schaffung eines kombinierten Geh- und Radweges an der Ostseite der Fahrbahn (Länge ca. 20m)

• Veränderung der Böschung an der Ostseite der Deutschwaldstraße auf einer Länge von ca. 240m. Das Niveau des bestehenden Gehweges soll auf das Niveau der Fahrbahn abgesenkt werden und es soll der bestehende Gehweg zu einem kombinierten Geh- und Radweg ausgebaut werden.

• Querungshilfe über die Deutschwaldstraße; Diese Querungshilfe soll ca. 25m nördlich der Kreuzung mit der Speichberggasse situiert sein.

• Herstellung eines kombinierten Geh- und Radweges an der Westseite der Deutschwaldstraße auf einer Länge von ca. 25m zwischen der Querungshilfe und der Speichberggasse.“

Daraus ist ersichtlich, dass bei Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen für Rad-Gehwege einerseits intensive Eingriffe in die Natur notwendig  wären  und andererseits beträchtliche Kosten für einen relativ kurzen Abschnitt anfallen würden.

Allerdings relativieren sich ohne eine konkrete Lösung für diesen Abschnitt auch Maßnahmen im oberen Abschnitt der Deutschwaldstraße bzw. Grillparzergasse.

Jedenfalls liegen Grundlagen für die notwendige weitere Entscheidungsfindung vor:

Deutschwaldstraße zwischen Rechenfeldgasse und Speichberggasse – Anbot für mögliche Verbesserungen für RadfahrerInnen:

Grobkostenschätzung Radweg Deutschwaldstraße / Abschnitt Rechenfeldstraße bis Speichberggasse (Länge ca. 300m):

Die Errichtungskosten für die unter Punkt 2.3. vorgeschlagene Trassenführung werden vom Büro Rennhofer mit ca. 300.000.- zzgl. Mwst. grob abgeschätzt.

Honorarangebot Planung Radweg Deutschwaldstraße / Abschnitt Rechenfeldstraße bis Speichberggasse (Länge ca. 300m):

18.017,50 (zzgl. Mwst.)

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | hoch |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Gemeinde: Bürgermeister, Ausschuss, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Weitere Anbotseinholung für Planung oder Realisierung Anbot Rennhofer

## Bereich West – Neupurkersdorf

### F1   Beschilderungen verbessern und (Wieder)Herstellung von Bodenmarkierungen (Leitlinien und Blocklinien) – insbesondere zwischen Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstr. 81

Bei der Einfahrt Mindersiedlung werden RadfahrerInnen, die von Westen kommen, derzeit auf eine Radroute in die Mindersiedlung und an den Anfang des Dambachtals verwiesen. Dies sollte für den Alltagsverkehr aber nur eine Option sein, da ihre Attraktivität beschränkt ist. Die Wiederanbringung von Blocklinien ist zweckmäßig.

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Bauamt, Ausschuss |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | 2022 |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Durchführung Bauamt

### F2   Verbreiterung Rad-Gehweg zwischen Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstraße 81

Die relativ geringe Breite des Rad-Gehwegs zwischen der Einfahrt Mindersiedlung und Tullnerbachstraße 81 reduziert zusammen mit zahlreichen direkt in den Rad-Gehweg führenden Ausgängen die Sicherheitslage auf diesem Teilstück. Blocklinien können hier etwas abhelfen, dies ändert aber nichts an der grundsätzlichen Lage. Daher ist es zweckmäßig, Optionen zur Verbreiterung zu analysieren und Lösungen vorzuschlagen.

Allerdings sind dabei auch die gestartete Netzplanung für einen Radweg entlang der  B1 und B44 und ihre Implikationen zu berücksichtigen. Da danach ein Führung des Radwegs an der Nordseite der B-44 vorgeschlagen wird, würde sich die Bedeutung des derzeitigen Rad-Gehwegs an der Südseite relativieren

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | hoch |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Nach definitiven Ergebnissen der Netzplanung für einen Radweg entlang der  B1 und B44 bzw. einer Vorentwurfsplanung  sollen weitere Entscheidungen fallen.

### F3   Instandsetzung Rechenfeldstraße

Risse im Asphalt erfordern Ausbesserungsarbeiten.

Bis zu einer möglichen Neu-Asphaltierung sollen bei derzeit nicht asphaltierten Abschnitten regelmäßig von der Bauabteilung der Gemeinde Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden.

Anregung durch: GR Ritter

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | mittel |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Bauamt |
| Handlungsmöglichkeit | regelmäßig |
| Fertigstellungsmöglichkeit |  |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Laufende Beobachtung und Durchführung von Ausbesserungsarbeiten (Durchführung Bauamt9

### F4   Entschärfung Ecke Tullnerbachstraße- Speichberggasse

Die Ecke Tullnerbachstraße-Speichberggasse ist ein neuralgischer Punkt an der Radroute von Purkersdorf Zentrum nach Westen. Eine Entschärfung ist für ein sicheres Radfahren sowohl für die lokale Nutzung wie auch für den Radverkehr im Wiental von besonderer Bedeutung.

Allerdings sind dabei auch die gestartete Netzplanung für einen Radweg entlang der B1 und B44 und ihre Implikationen zu berücksichtigen.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | mittel |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Gemeinde, Ausschuss |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | hoch |

Status/Nächste Schritte:

externe Beratung und Anbotseinholung für Planung

### F5   Radweg entlang Tullnerbachstraße/B44

Die derzeitige Radroute von der Kastanienallee Richtung Westen ist insgesamt nicht optimal angelegt, die Route führt zweimal auf die B44. Es gibt auch kaum Alternativen abseits der B44. Sportlichere RadfahrerInnen nutzen oft die B44-Fahrbahn. Im Sinne einer schnelleren Verbindung ist die Schaffung eines Radweges entlang der ganzen B44 in Purkersdorf durchaus zweckmäßig, wobei die konkrete Streckenführung offen ist.  Hohe Kosten haben bisher zu keinen Planungen dafür geführt.

Durch die Ausweisung eines hoch förderbaren Radweges Wien-Pressbaum und die die vorhergehenden Entwicklungen bezüglich Wienerstraße hat sich aber eine völlig neue Lage dazu ergeben.

Siehe dazu auch die umfangreichen Ausführungen unter D6  Wienerstraße.

2021 wurde von Seiten des Landes NÖ ein Auftrag zur regionalen (Radweg)Netzplanung mit besonderer Konzentration auf einen Radweg in Purkersdorf entlang von B1 und B44 zwischen Wien und Tullnerbach vergeben. Dies wird Grundlagen zum Trassenverlauf und zu den Kosten liefern. Positive Ergebnisse sind Voraussetzung für Förderungen. Ein vorläufiges  Ergebnis ist der Vorschlag, den Radweg entlang der Tullnerbachstraße an der Nordseite zu führen.

Ab März 2022 ist eine Beauftragung einer (für die Gemeinde kostenlosen) Vorentwurfsplanung möglich, wenn die Gemeinde einer Realisierung grundsätzlich näher treten will.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | sehr hoch |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | Beauftragung Vorentwurfsplanung März 22 |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | hoch |

Status/Nächste Schritte:

Weitere Entscheidungen bezüglich Vorentwurfsplanung nach Vorlage der Netzplanung durch das Land NÖ im März 2022

### F6   Franz Steinergasse als Fahrradstraße

Für die Installierung einer FAHRRADSTRASSE in der Franz Steinergasse sprechen:

- Durch die Franz Steinergasse führt die Radroute vom Wienerwaldsee durch Purkersdorf bis Wien.

- Der Radverkehr hat dort (auch durch Corona) signifikant zugenommen.

- Eine Verbesserung für RadfahrerInnen, insbesondere auch für Kinder, ist daher naheliegend.

Als Gegenargument könnte angeführt werden, dass die Installierung einer FAHRRADSTRASSE in der Franz Steinergasse das Durchfahren einer Nebenstraße verunmöglicht. Doch dies entspricht dem verkehrspolitischen Grundsatz, dass aus niederrangigen Straßen auf schnellstem Weg hochrangige Straßen erreicht werden sollen.

Eine Fahrradstraße ist eine vorrangig für den Radverkehr vorgesehene Straße, die den Radfahrenden eine sichere und schnelle Verbindung ermöglicht:

- Radfahrerinnen und Radfahrer haben Vorrang gegenüber dem Kfz-Verkehr

- Der motorisierte Verkehr darf nur zufahren oder queren, aber nicht durchfahren

- Radfahrerinnen und Radfahrer dürfen nebeneinander fahren

- Die höchst zulässige Fahrgeschwindigkeit ist 30 km/h

Es wurden 35 Unterschriften von Purkersdorfer BürgerInnen aus der F. Steinergasse mit dem Ersuchen um Maßnahmen bezüglich vermehrter Durchfahrt in der F. Steinergasse an das Gemeindeamt übersandt.

Der Stadtrat hat am 17.11.20 nach einem entsprechenden (einstimmigen) Beschlüssen im Bauausschuss  - aufgrund einer gemeinsamen Anregung durch Bausstadtrat V. Weinzinger und GRin S. Klinser, und nach einem einstimmigen Beschluss des Ausschusses für Verkehr, Energie und Kreislaufwirtschaft bzw. nach einem (einstimmig) bestätigten Bericht an den Gemeinderat für die  F. Steinergasse einstimmig verkehrsberuhigende Maßnahmen beschlossen, und zwar, -  „da ausschließlich positive Argumente dafürsprechen“, „dass nach dem nun erfolgten Einlangen einer (positiven) Stellungnahme der Ersteller des Verkehrskonzeptes die Franz Steinergassse - von der Tullnerbachstraße bis zur Gemeindegrenze - nach § 67 StVO als Fahrradstraße verordnet wird.

Die rechtlichen Grundlagen für eine Fahrradstraße sind unter C8 dargelegt.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Bürgermeister |
| Handlungsmöglichkeit | ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Der Gemeinderat hat einstimmig den Beschluss gefasst, dass die F. Steinergasse eine Fahrradstraße wird.

Der Beschluss wird derzeit von der Gemeindeführung leider (noch) nicht umgesetzt.

### F7   Sanierung Karli Schäfergasse

Über die Karli Schäfergasse verläuft die Radroute Richtung Westen. Der Straßenzustand ist sehr schlecht. Die Schlaglöcher wurden in der Vergangenheit regelmäßig behelfsmäßig von der Bauabteilung ausgebessert. Allerdings wäre ein neuer Straßenbelag nötig und dies wird auch von BürgerInnen gefordert.

Es gibt Anbote über die Sanierung des Belages in diesem Bereich. Danach belaufen sich die Kosten in Abschnitte aufgeteilt für ONR 1-25 auf ca. € 115.000,00, die Kosten für den Rest im Bereich Sportplatz belaufen sich auf ca. € 205.000,00.

| Dringlichkeit | hoch |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | groß |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | nach finanziellen Möglichkeiten |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

- Nach finanziellen Möglichkeiten sollte ehebaldigst eine Sanierung gestartet werden.

- Bis dahin müssen regelmäßig behelfsmäßig von der Bauabteilung Ausbesserungen durchgeführt werden

### F7   Planung Rad-Gehweg Irenentalstraße

Die Straßenbauabteilung Neulengbach führte 2020 eine Erneuerung der Irenentalstraße (ab der Bahnunterführung ca. einen km) durch, ohne dass auf Rad-Gehwege oder nur Gehsteige Bedacht genommen wurde.

Vor längerer Zeit wurde auf Grund von Wünschen aus einem größeren Bau (Irenental 9) von der Gemeinde ein Gehsteig ab der Bahnunterführung bis zu diesem Bau geprüft, aber als zu kostspielig befunden.

Seither stellt sich die Frage der Verkehrssicherheit verstärkt: Die Irenentalstraße wird einerseits inzwischen deutlicher mehr von Autos befahren und auch verstärkt als großräumigere Verbindung genutzt, wobei Geschwindigkeitslimits immer wieder nicht eingehalten werden. Gleichzeitig gehen z. B. Personen mit Kinderwagen, wenn sie von Wien kommend in Untertullnerbach aussteigen mangels einem Lift über die Forststraße zur Irenentalstraße und dann auf der Irenentalstraße zur Bahnunterführung. Dabei müssen sie wegen fehlender Gehsteige und enger Bankette direkt die Straße nutzen.

Von Seiten Vertretern der Gemeinde Tullnerbach wurde aufgrund der zunehmenden Wohnbevölkerung im Irenental (Z. B. Beim Kloster) das starke Interesse bezüglich einem Rad-Gehweg ins Irenental insbesondere auch wegen der Kinder und einer sicheren Radroute für sie angemeldet.

Real sind  hier Baumaßnahmen wegen beträchtlicher Kosten kurzfristig nicht absehbar. Allerdings ist eine Grobplanung für den Abschnitt ab der Bahnunterführung bis Irenental 9 bezüglich einer Trassenführung (auf der östlichen oder westlichen Straßenseite) insofern zweckmäßig, als dies bei anderen möglichen Baumaßnahmen dann zu berücksichtigen ist. Auch sind dann die Voraussetzungen für Teilrealisierungen günstiger.

In der derzeit laufenden vom Land NÖ beauftragten Radweg-Potenzial-Planung ist die Irenentalstraße als RADHAUPTROUTE  (mit Fördermöglichkeit 60-70 %) verzeichnet.

| Dringlichkeit | nicht dringlich |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | groß |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | mittel |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Stadtrat |
| Handlungsmöglichkeit | nach finanziellen Möglichkeiten |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

- Besprechung mit Straßenbauabteilung Neulengbach

- Einholung einer Grobkostenschätzung und eines Anbots für eine  Planung

### F8   Zulassung von verbesserten Möglichkeiten für den Radfahrverkehr für das Heimbautal

Die Straße ins Heimbautal-Brandsteidl (Wolfsgraben) führt über etliche hundert Meter über Purkersdorfer Gebiet. In der Gemeinde Wolfsgraben gibt es reale Überlegungen den Radfahrverkehr für das Heimbautal konkret zu verbessern.  Maßnahmen dafür sind logischerweise von der Gemeinde Wolfsgraben zu tätigen bzw. zu finanzieren. Die Gemeinde Purkersdorf sollte  dazu notwendige Einverständniserklärungen abgeben.

| Dringlichkeit | mäßig |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal (für Gem. Purkersdorf) |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss; Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Warten auf offizielle Kontaktierung durch VertreterInnen der Gem. Wolfsgraben

## Beschilderungen und Werbung

### G1  Check, Verbesserung und Ergänzung aller Beschilderungen für das Radfahren

Für GelegenheitsradfahrerInnen, etwa aus Wien, ist die Beschilderung der Radwege und -routen noch nicht optimal.

Durchgehend sollen alle Beschilderungen für RadfahrerInnen im gesamten Gemeindegebiet gecheckt und gegebenenfalls ergänzt, verbessert werden.

| Dringlichkeit | mittel |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Bau-Abteilung, Ausschuss, Gemeinderat |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | mittel |

Status/Nächste Schritte:

Vorschläge zur Verbesserung der Beschilderung sollten gesammelt werden.

### G2  Bewerbung von NEXTBIKE

Die Bahnhöfe Purkersdorf-Zentrum, Unterpurkersdorf und Purkersdorf Sanatorium sind mit  Next-Bike-Stationen ausgestattet. Auch in der Umgebung gibt es solche. Derzeit wird dieses Angebot wenig genutzt. Der bisherige Vertrag mit „Nextbike“ lief bis 31.12.2020.. Derzeit sind 3 Standorte von „Nextbike“ mit jeweils 4 Fahrrädern in Betrieb:

- Hst. Purkersdorf Sanatorium

- Bhf. Unterpurkersdorf

- Hst. Purkersdorf-Zentrum

Die geringe Auslastung ist leider weiter rückläufig.

Die Frage der Fortführung nach 2021 ist zu evaluieren.

Durch verstärkte Werbung dafür könnte das Potential stärker ausgeschöpft werden.

| Dringlichkeit | gering |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | minimal |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | gering |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde |
| Handlungsmöglichkeit | offen |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | gering |

Status/Nächste Schritte:

Werbemaßnahmen Amtsblatt, eventuell Gemeindezeitungen und Pressearbeit

### G3  Werbung für Radfahren allgemein: z. B. durch Prämierungen und Wettbewerbe

Im Gesamtzusammenhang zweckmäßig

| Dringlichkeit | groß |
| --- | --- |
| Aufwand-Kosten(schätzung) | gering |
| Aufwand-/Nutzenverhältnis | hoch |
| Zuständigkeit | Ausschuss, Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde |
| Handlungsmöglichkeit | Ab sofort |
| Fertigstellungsmöglichkeit | offen |
| Bedeutung | groß |

Status/Nächste Schritte:

Maßnahmen Amtsblatt, eventuell Gemeindezeitungen und Pressearbeit